PLAN DE TRABAJO PROYECTO 1

Contenido

ORDEN CORRECTO SEGÚN IMPORTANCIA	2

Fase 1 – Estabilidad (OBLIGATORIO)	2

Fase 2 – Calidad técnica	2

Fase 3 – UX y robustez	3

Fase 4 – Features adicionales	3

JUSTIFICACIÓN DE TIEMPOS	3

Fase 1 – Estabilidad (30 – 45 h)	3

Fase 2 – Calidad técnica (35 – 50 h)	4

Fase 3 – UX y robustez (25 – 40 h)	4

Fase 4 – Features adicionales (45 – 65 h)	5

Justificación global	5

FALTANTES VS LA REVISIÓN DE CURSOR:	6

# ORDEN CORRECTO SEGÚN IMPORTANCIA

## Fase 1 – Estabilidad (OBLIGATORIO)

Fix mapas + geocoding

Eliminar hardcoded

Fix dual transactions

Ajustar fill down

ESTIMACION EN HORAS: 30 – 45 h

## Fase 2 – Calidad técnica

Setup testing (Jest + RTL)

Tests críticos (pay calculator, loads)

CI/CD pipeline

ESTIMACION EN HORAS: 35 – 50 h

## Fase 3 – UX y robustez

Error handling + loading states

Exportaciones completas

Email flows

ESTIMACION EN HORAS: 25 – 40 h

## Fase 4 – Features adicionales

Realtime básico

Notificaciones

Import CSV

Mejoras analytics

ESTIMACION EN HORAS: 45 – 65 h

# JUSTIFICACIÓN DE TIEMPOS

## Fase 1 – Estabilidad (30 – 45 h)

Fix mapas + geocoding (12 – 18 h)
Requiere identificar registros sin coordenadas, ejecutar backfill con la lógica existente, validar casos donde no hay ciudad/estado y agregar fallback manual. Incluye pruebas en mapas (Leaflet) y validación visual en múltiples vistas.

Eliminar hardcoded (6 – 10 h)
Implica localizar valores estáticos en componentes (ej. terminales), crear consultas dinámicas a base de datos, ajustar tipos y validar que no se rompan vistas existentes. Es trabajo distribuido en varias partes del sistema.

Fix dual transactions (8 – 12 h)
Se debe implementar el cálculo real basado en distancia entre puntos (posiblemente usando datos existentes o utilidades de geolocalización), integrarlo al flujo actual y validar consistencia con datos reales.

Ajustar fill down (4 – 5 h)
Ya existe un fix parcial, pero requiere estabilizar edge cases, evitar regresiones y validar comportamiento en múltiples escenarios de edición masiva.

Total fase 1: 30 – 45 h

## Fase 2 – Calidad técnica (35 – 50 h)

Setup testing (Jest + RTL) (10 – 15 h)
Configuración desde cero en un proyecto sin testing: instalación, configuración de entorno con Next.js, mocks de Supabase, setup de utilidades y estructura base de tests.

Tests críticos (pay calculator, loads) (15 – 20 h)
El pay calculator es lógica compleja con múltiples condiciones, requiere pruebas unitarias completas. Además, pruebas de flujo en loads (status pipeline, asignaciones). Incluye diseño de casos, mocks y validación.

CI/CD pipeline (8 – 12 h)
Configuración de pipeline (ej. GitHub Actions), integración de lint, type check y tests. Ajustes para que el proyecto buildée correctamente en entorno automatizado.

Total fase 2: 35 – 50 h

## Fase 3 – UX y robustez (25 – 40 h)

Error handling + loading states (10 – 15 h)
Implementación de error boundaries, manejo consistente de errores en requests, estados de carga en múltiples vistas y mejora de experiencia en fallos. Requiere revisar varias páginas.

Exportaciones completas (8 – 12 h)
Extender exportación CSV a múltiples tablas, asegurar consistencia de datos, formato correcto y reutilización de lógica existente. Incluye pruebas con distintos datasets.

Email flows (6 – 10 h)
Completar flujos de envío con Resend, validación de triggers (eventos), manejo de errores y pruebas básicas. Puede implicar ajustes en backend y frontend.

Total fase 3: 25 – 40 h

## Fase 4 – Features adicionales (45 – 65 h)

Realtime básico (12 – 18 h)
Integración con Supabase Realtime, suscripción a cambios relevantes (loads, estados), actualización en UI y manejo de sincronización sin recargar. Incluye pruebas de consistencia.

Notificaciones (8 – 12 h)
Construcción de sistema básico de notificaciones en UI (eventos, cambios), posiblemente reutilizando realtime. Incluye diseño de estado y visualización.

Import CSV (12 – 20 h)
Implementación completa: parsing, validación de datos, manejo de errores, mapeo a entidades existentes y persistencia. Es propenso a edge cases y requiere pruebas.

Mejoras analytics (10 – 15 h)
Ajustes en dashboards actuales: agregaciones, optimización de queries, nuevos indicadores y validación de datos mostrados.

Total fase 4: 45 – 65 h

# Justificación global

Los tiempos consideran:

- Proyecto ya avanzado pero sin estandarización (testing, CI/CD)

- Lógica de negocio compleja (pagos, dispatch)

- Dependencia de datos reales (mapas, finanzas)

- Riesgo de regresiones en cambios transversales

# FALTANTES VS LA REVISIÓN DE CURSOR:

Resumen

- Technical Handoff alinea muy bien con tu Fase 1 (mapas/geocoding, hardcoded, dual transactions, fill down) y con Fase 2 (sin tests, sin CI/CD, prioridad alta).

- Testing Plan cubre ciclo de pruebas manuales/E2E por fases y prerequisitos de producto para poder ejecutar esas fases; no sustituye lo que en tu plan llamas “Setup Jest + RTL” ni “CI/CD” (eso sigue siendo deuda técnica aparte).

- Hay tema A/R y A/P que el Testing Plan marca como bloqueante para fases 7–10 y que no aparece como ítem propio en las cuatro fases de tu plan de trabajo: ahí hay un desalineamiento si quieres que el plan refleje “todo lo que falta para cerrar el proyecto según el plan de QA”.

Fase 1 – Estabilidad (tu plan)

| Punto en tu plan | ¿Cubierto en Technical Handoff? |
| --- | --- |
| Fix mapas + geocoding | Sí (§6.1, estado “Partially Working”, backfill, casos sin ciudad/estado). |
| Eliminar hardcoded | Sí (§6.3 terminales). |
| Fix dual transactions | Sí (§6.4 ahorros en 0). |
| Ajustar fill down | Sí (§6.5 fix reciente + vigilancia de regresiones). |

Conclusión Fase 1: en el Handoff estos puntos están identificados y alineados con tu plan; no falta “mención” de ellos. Lo que falta es ejecución (no es un vacío documental en el handoff).

Fase 2 – Calidad técnica (tu plan)

| Punto | Technical Handoff | Testing Plan |
| --- | --- | --- |
| Jest + RTL | Sí (§6.2, §9 prioridad alta, recomienda Jest + RTL). | No (el documento es QA funcional, no stack de unit tests). |
| Tests críticos (pay calculator, loads) | Sí (mismas rutas críticas recomendadas). | Parcial (cubre flujos de loads y billing en fases; no “suite automatizada” de calculator). |
| CI/CD | Sí (tabla de estado + next steps). | No (fuera de alcance del plan de testing E2E). |

Conclusión Fase 2: tu plan está abarcado en el Handoff; el Testing Plan complementa (pruebas manuales), no duplica Fase 2.

Fase 3 – UX y robustez (tu plan)

| Punto | ¿Aparece en los dos docs? |
| --- | --- |
| Error handling + loading states | Sí en Handoff (next steps prioridad media). No como sección central del Testing Plan (no es checklist de “loading states” en todas las páginas). |
| Exportaciones completas | Sí en Handoff (exportar en tablas principales). El Testing Plan asume flujos A/R con cargos pero no detalla “exportar todas las tablas”. |
| Email flows | Sí en Handoff (Resend en env vars; notificaciones por email en next steps baja prioridad). Testing Plan menciona verificar email al completar carga (flujo concreto), no un inventario de “todos los flujos Resend”. |

Conclusión Fase 3: mayormente abarcado en Handoff como trabajo pendiente; el Testing Plan no sustituye un checklist de robustez transversal (errores/cargas/export/email global).

Fase 4 – Features adicionales (tu plan)

| Punto | Cobertura |
| --- | --- |
| Realtime básico | Handoff: next step (notificaciones Realtime). Testing Plan: Realtime parcial (toasts por cambios de estado), otros temas deferrables. Parcialmente alineado: ya hay algo de realtime en producto según el plan de pruebas, pero no equivale por sí solo a “Realtime básico” completo del plan de trabajo. |
| Notificaciones | Testing Plan: toasts y categorías de alertas implementados/completados en varios ítems. Tu plan habla de un sistema más amplio → parcialmente abarcado. |
| Import CSV | Handoff: import masivo CSV/Excel como prioridad baja. Testing Plan: PortPro CSV import completado para cargas. Tu ítem “Import CSV” del plan puede estar parcialmente hecho (import PortPro) pero no documentado como “import general” cerrado. |
| Mejoras analytics | Handoff: dashboard analytics avanzado prioridad baja. Sí mencionado, sin el detalle de tu estimación. |

Conclusión Fase 4: no está todo “cerrado” documentalmente frente a tu plan: hay solapamiento parcial (import PortPro, toasts/realtime) y el Handoff sigue listando trabajo adicional (analytics, import más amplio, notificaciones).

Lo que está en Testing Plan y no figura en tu PLAN_DE_TRABAJO

Si tu intención es que el plan de trabajo refleje todo lo que impide o condiciona el lanzamiento según el documento de QA:

- Prerequisito 4 – Generación de facturas (batch) desde cargos (bloqueante para Fase 7 y E2E completo).

- Prerequisito 5 – Generación automática de settlements (bloqueante para Fase 8 y E2E completo).

- Recomendaciones del plan de pruebas: refuerzo de holds en transiciones, límites de deducciones (riesgo operativo).

- Vista móvil / driver aparece en Handoff como siguiente paso; no está en las cuatro fases de tu plan.

Eso no invalida tu plan; solo indica que hay brechas entre “plan de trabajo por fases” y “plan de testing pre-lanzamiento”.

Respuesta directa a tu pregunta

- ¿Los puntos de tu PLAN_DE_TRABAJO_PROYECTO_1.docx están completos o ya abarcados en los otros dos documentos?

  - Fases 1 y 2: Sí, el Technical Handoff los cubre de forma explícita; el Testing Plan no contradice y añade el camino de QA.

  - Fases 3 y 4: En gran parte mencionados en el Handoff, pero no “todo hecho” ni totalmente reflejado con el mismo alcance (especialmente notificaciones/realtime completos, import CSV general vs PortPro, analytics).

  - Además, el Testing Plan exige A/R batch invoicing y A/P settlement generation para cerrar fases 7–10; eso no está plasmado en tu plan de trabajo en forma de fase/ítem, así que no puedes decir que “ya está todo abarcado” si el criterio es alinear 100% con ese documento de QA.

- ¿Falta algo por hacer / siguientes pasos respecto a lo que escribiste en el plan?
Sí, a nivel de alineación documental: incorporar (o decidir explícitamente fuera de alcance) los bloqueantes A/R y A/P del Testing Plan, y aclarar en tu plan cómo encajan import CSV (¿solo PortPro o más entidades?) y notificaciones/realtime frente a lo ya entregado según v1.1 del plan de pruebas.

Si quieres, en un mensaje siguiente puedo hacer una tabla de correspondencia 1:1 (cada bullet de tu plan → sección del Handoff / del Testing Plan) sin modificar ningún archivo.

Nota: Extraje el texto de los .docx vía script (los binarios no se leen directamente en el editor). Los caracteres con tilde en el plan aparecieron con artefactos de encoding en consola; el contenido semántico coincide con lo que listaste (fases 1–4 y justificación de horas).

He eliminado el archivo temporal _testing_plan_extract.txt que usé solo para leer el plan de testing.